# UNIVERSIDAD DR. ANDRES BELLO

REGIONAL SONSONATE

FACULTAD DE TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

CARRERA:

INGENIERÍA EN SISTEMAS Y COMPUTACIÓN

PROYECTO FINAL: RINCON HARDWARE

MÓDULO 6: DESCRIPCIÓN GRÁFICA DEL CICLO DE VIDA Y REPOSITORIO DE GIT

CATEDRÁTICO: ING. JOSE ROSALIO SERRANO CARVAJAL

PRESENTADO POR:

LUIS ARMANDO AYALA MEZQUITA

VICTOR GAMALIEL BUESO LOPEZ

DAVID ERNESTO TRIGUEROS PINEDA

FECHA DE ENTREGA: 20/08/2025

# Ciclo de Vida del Proyecto – Tienda en Línea “Rincón Hardware”

## 1. Introducción

El desarrollo de la Tienda en Línea Rincón Hardware ha seguido un ciclo de vida estructurado que permitió organizar y llevar a cabo cada fase del proyecto de manera ordenada y eficiente. A través de un cronograma bien definido, el equipo de desarrollo logró cumplir con objetivos clave: desde la planificación inicial hasta la entrega del prototipo funcional y la documentación final.

 El proyecto ha tenido como finalidad construir una plataforma web para la compra y gestión de productos tecnológicos, implementando un sistema de login, carrito de compras básico, inventario, integración con base de datos y despliegue en entorno web.

## 2. Ciclo de Vida del Proyecto

El ciclo de vida fue dividido en fases temporales que garantizan un flujo progresivo en la construcción de la tienda en línea.

### Cronograma Detallado

·   	1 de junio – Inicio del proyecto y planificación.

·   	5 – 10 junio – Recolección de requerimientos y definición de objetivos.

·   	11 – 17 junio – Diseño de interfaces (UI/UX) y arquitectura del sistema.

·   	18 – 25 junio – Desarrollo inicial (Frontend & Backend).

·   	26 junio – 5 julio – Integración de base de datos y funcionalidades.

·   	6 – 15 julio – Pruebas internas y corrección de errores.

·   	16 – 25 julio – Despliegue en entorno de prueba y ajustes finales.

·   	Agosto – Entrega del prototipo funcional y documentación final.

## 3. Representación Gráfica del Ciclo de Vida

La siguiente descripción gráfica muestra la secuencia de fases:

 Planificación → Requerimientos → Diseño → Desarrollo → Integración BD → Pruebas → Despliegue → Entrega final

 Se visualiza como un flujo en cascada con retroalimentación, ya que en fases de prueba se hicieron ajustes que retroalimentaron etapas anteriores.

## 4. Equipo de Desarrollo

El equipo estuvo conformado por tres miembros con roles bien definidos:

• Luis Ayala – QA, Integración y Pruebas
    - Encargado de la calidad del software.
    - Realizó pruebas unitarias, funcionales y de integración.
    - Documentación del proyecto y validación final.

 • Gamaliel López – Frontend & Experiencia de Usuario
    - Desarrollo de interfaces responsivas y atractivas.
    - Aseguró la usabilidad y experiencia del usuario.
    - Conexión de las vistas con el backend.

 • David Trigueros – Líder Técnico & Backend
    - Definió la arquitectura del sistema.
    - Desarrolló los controladores principales y lógica de negocio.
    - Coordinó el trabajo del equipo y tomó decisiones técnicas clave.

## 5. Base de Datos RINCONHARDWARE

La base de datos fue desarrollada durante la etapa de 26 junio – 5 julio, en paralelo con la integración de funcionalidades clave.

 Características de la BD:
 - Nombre: RINCONHARDWARE
 - Motor: SQL Server
 - Contiene tablas para gestión de usuarios, clientes, productos, facturación e inventario.

 Tablas principales:
 - TIPOUSUARIO – Define roles de usuario (administrador, cliente).
 - USUARIO – Almacena credenciales y seguridad.
 - CLIENTE – Información personal y de contacto de los clientes.
 - MARCA & CATEGORIA – Clasificación de productos.
 - PRODUCTO – Información detallada de cada producto.
 - FACTURA & DETALLE – Manejo de ventas, facturación y detalle de compras.



 La estructura asegura integridad referencial mediante claves foráneas y permite escalar el sistema para futuras mejoras.

## 6. Funciones Principales de la Tienda en Línea

1.     Registro y login de usuarios.

2.     Visualización de productos.

3.     Carrito de compras básico.

4.     Gestión de inventario.

5.     Integración con base de datos.

6.     Despliegue en entorno web.

## 7. Conclusiones

El desarrollo de la Tienda en Línea Rincón Hardware muestra cómo un ciclo de vida bien estructurado, con roles definidos y un cronograma claro, puede llevar a la creación de un sistema funcional en un tiempo establecido.

 Conclusiones principales:
 - La integración temprana de la base de datos permitió una conexión sólida entre backend y frontend.
 - La definición de roles dentro del equipo facilitó la eficiencia y calidad del producto.
 - Las pruebas constantes aseguraron un prototipo libre de errores críticos.

 El resultado final es una plataforma que cumple con los requerimientos iniciales y sienta las bases para futuras expansiones (métodos de pago, envíos, panel de administración avanzado).